Администрация Рождественского сельского поселения

Приволжского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05. 2017 г.                                                                                                    № 42

« О подготовке к отопительному сезону 2017-2018 г.»

Для обеспечения готовности учреждений Рождественского сельского поселения  в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. к работе в зимних условиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Администрации Рождественского сельского поселения обеспечить в установленные сроки готовность к отопительному сезону 2017-2018 г.г. объектов социальной сферы.

- Администрации Рождественского сельского поселения организовать выполнение мероприятий по подготовке  систем жизнеобеспечения и населенных пунктов в осенне-зимний  период 2017-2018 г. ( Приложение №1).

- Обеспечить до 01.10.2017 г. создание нормативных запасов дров, каменного угля, их сохранность и своевременную оплату поступающего топлива.

- Рекомендовать комиссии при Совете Рождественского сельского поселения обеспечить контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону предприятий и организаций всех форм собственности, находящихся на подведомственной территории.

- Администрации поселения обеспечить  своевременное предоставление в отдел ЖКХ и строительства администрации Приволжского муниципального района формы федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и т.д.

- Контроль  возложить на зам. Главы администрации Круглову Е.С..

Глава Рождественского сельского поселения :                               Н.В. Нагорнова

Приложение №1 к постановлению

№ 42 от 18.05.2016 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к зиме на территории Рождественского сельского поселения.

| № п\п | мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация |  |  |
| 1. | - Чистка котла - Провести ремонт, наладку, техническое освидетельствование энергетического оборудования, испытание тепловой системы - Утепление чердачных помещений, окон - Замена окон. | август 2017 г. | Глава поселения |
| 2. | Обеспечить наличие топлива: - Уголь – 8 тн | До 01.10.2017 | Глава поселения |
|  | МКУ КБО (2 клуба, 3 библиотеки) |  |  |
| 1. | Котельные: - Провести ремонт, наладку, техническое освидетельствование энергетического оборудования, испытание тепловой системы | Август 2017 г. | Глава поселения, Директор МУ КБО |
| 2. | Обеспечение топливом | Октябрь 2017 г. | Директор МУ КБО |
| 4. | Утепление чердачных помещений, окон. | В течении 3 квартала 2017 г. | Директор МУ КБО |
|  | МКОУ Рождественская ООШ |  |  |
| 1 | Провести ремонт, наладку, техническое освидетельствование энергетического оборудования. | В течении 2-3 квартала 2017 г. | Директор школы |
|  | МКУЗ Рождественский ФАП |  |  |
| 1 | Провести ремонт, наладку, техническое освидетельствование энергетического оборудования. | В течении 3 квартала 2017 г. | Зав. Амбулатории, |
|  | Детский сад |  |  |
| 1 | Ревизия отопительной системы | 2-3 квартал 2017 г. | Зав. Детским садом, депутаты |
| 2 | Утепление чердачных помещений и окон |  |  |
| 3 | Запас топлива |  |  |