СОВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 01.09. 2011 г.	N 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ

РАБОТ

В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФОРМЫ ОРДЕРА НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОРДЕРА НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

В целях обеспечения надлежащего содержания и благоустройства территории Рождественского сельского поселения, контроля над планированием и производством земляных работ по строительству, ремонту подземных, надземных объектов на территориях населенных пунктов, развития архитектурного и эстетического градостроительного комплекса и сохранения здоровья населения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 18.07.2006 N 75-03 "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области" Совет решил:

- Утвердить Положение о производстве земляных работ в черте населенных пунктов Рождественского сельского поселения, форму ордера на право производства земляных работ и инструкцию о порядке заполнения ордера на право производства земляных работ (Приложение №1, №2, №3).

- Опубликовать настоящее решение на стендах администрации. Глава Рождественского

Соколова Н.Ю.

сельского поселения

Приложение № 1 к решению Совета Рождественского сельского поселения от 01.092011г. N 17

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОРДЕРА НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

В строке "Ордер N" указывается номер ордера, присвоенный после его подписания и регистрации уполномоченным сотрудником органа, выдавшего ордер.

В строке "На право производства земляных работ на территории" указывается название населенного пункта, на территории которого будут производиться работы.

В строке "Выдан представителю" указывается полное наименование организации - юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество ответственного за производство земляных работ или фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного за производство земляных работ, в соответствии с заявлением о получении ордера на право производства земляных работ.

В строке "Разрешается производство работ" указывается наименование, вид земляных работ согласно заявлению о получении ордера на право производства земляных работ.

В строке "По адресу" указывается подробный адрес места работ (улица, переулок, площадь, от дома N до дома N).

В строке "По утвержденному проекту, разработанному" указывается наименование организации, разработавшей проект.

В строке "Условия работ" указаны условия проведения работ, обязательные к исполнению заказчиком.

В строке "Особые условия работ" указываются дополнительные условия работ, определяемые в каждом конкретном случае.

В строку "Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ" вписываются: фамилия, имя, отчество ответственного лица. Указанные обязательства удостоверяются собственноручной подписью ответственного лица с указанием даты подписания и расшифровкой подписи.

В строке "Адрес организации" указывается подробный адрес организации и номер контактного телефона.

В строке "Домашний адрес ответственного за работы" указывается домашний адрес ответственного лица и номер его контактного телефона.

В строке "Производство работ разрешено" указывается дата начала и окончания срока действия ордера. Срок действия ордера устанавливается согласно заявлению о получении ордера на право производства земляных

Приложение№2 к решению

Совета Рождественского сельского поселения

01.09.2011 г. N 17

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящее Положение определяет порядок планирования и производства земляных работ, организацию дорожного движения в местах проведения работ, обеспечивающие безопасность исполнителей работ и всех участников дорожного движения.

- Действие Положения распространяется на территории, расположенные в черте населенных пунктов Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района.

- Настоящее Положение распространяется на физических и юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и формы собственности, осуществляющих производство земляных работ по строительству, ремонту подземных, надземных объектов, работ, связанных с нарушением элементов внешнего благоустройства, за исключением земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.

- Выполнение земляных работ на территориях населенных пунктов Рождественского сельского поселения допускается при условии соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательных актов Ивановской области, нормативных актов Рождественского сельского поселения, действующих строительных и автодорожных нормативов, стандартов организации дорожного движения, правил приемки работ.

- Разрешения (далее - ордера) на производство земляных работ выдаются главой администрации соответствующего поселения или специально уполномоченным им органом.

- Лица, допустившие производство земляных работ на территории населенного пункта с нарушением действующего законодательства и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Ивановской области.

- На территориях населенных пунктов Рождественского сельского поселения физическим и юридическим лицам запрещается без письменного ордера производить все виды земляных работ и работ, нарушающих внешнее благоустройство (в том числе аварийных), связанных с: утвержденной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов (в случае ее необходимости) и прокладку (замену) инженерных коммуникаций.

- Ордер на право производства земляных работ выдается физическим или юридическим лицам (именуемым в дальнейшем заказчиками).

- Для оформления ордера заказчик представляет в администрацию поселения или специально уполномоченный орган следующие документы:

- заявление с указанием лица, ответственного за производство земляных работ, и срока выполнения этих работ;

- разрешение на строительство;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- схему ограждения объекта, а при необходимости схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ;

- согласование (разрешение) на вырубку деревьев, кустарников, полученное в администрации поселения.

Для подводки инженерных коммуникаций к частному домовладению предоставляются проект или схема прокладки сети (в зависимости от расстояния и наличия других коммуникаций на данном участке), согласованные с заинтересованными организациями.

- В процессе оформления ордера заказчик согласовывает условия производства работ с владельцами существующих подземных коммуникаций, сооружений, заинтересованными организациями и землепользователями не менее чем за 5 суток до начала работ.

- В письменном разрешении (приложении к ордеру) владельцем коммуникации указываются:

а)	дата согласования;

б)	границы действия разрешения;

в)	условия производства земляных работ вблизи коммуникаций и сооружений;

г)	необходимость вызова на место производства земляных работ представителя владельца коммуникаций, сооружений. Вызов производится в письменной форме за сутки до начала работ;

д)	необходимость закрепления существующих подземных коммуникаций и сооружений в натуре;

е)	должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, согласовавшего ордер.

Разрешение скрепляется штампом или печатью, к разрешению прикладываются схемы расположения (план и профиль) существующих подземных коммуникаций и сооружений с точными привязками.

- Администрация поселения или специально уполномоченный ей орган регистрирует и выдает согласованный ордер в течение 5 рабочих дней с момента поступления необходимой документации и согласований, но имеет право задержать оформление ордера на производство земляных работ организациям, которые по ранее выданным ордерам не закончили выполнение работ в установленные сроки.

- Ордер скрепляется печатью организации, выдавшей ордер.

- Срок действия ордера устанавливается в соответствии с проектом производства работ (ППР) с учетом времени, необходимого для восстановления элементов внешнего благоустройства, но может быть продлен по обращению заказчика, обратившегося не менее чем за 2 дня до окончания срока действия ордера с обоснованием причин задержки.

2 9. Земляные работы, связанные с благоустройством и озеленением, производятся в соответствии с требованиями Правил санитарного содержания и благоустройства соответствующего поселения и в соответствии с Законом Ивановской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области" от 29.06.2006 N 75-03.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

- Ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения во время производства работ возлагается на ответственных лиц заказчиков, производящих работы.

- Руководствоваться при решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения следует действующими ГОСТ и Правилами.

- Владельцы транспортных средств и граждане заблаговременно информируются производителями работ через средства массовой информации о месте и сроках изменений условий движения общественного и личного транспорта.

- Заказчик согласовывает с ОГИБДД сроки и место проведения работ, при необходимости предоставляет схему объезда данного участка, расстановку временных дорожных знаков и ограждений. При согласовании вышеуказанного предоставляются соответствующие документы.

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

  - При проведении земляных работ следует руководствоваться правилами безопасности и настоящим Положением.

Запрещается производить работы до установки ограждений, а на автодорогах - стандартных дорожных знаков. Размер щита ограждения места разрытия - 1,2 х 2,0 метра. На щитах ограждений закрепляются красные сигнальные фонари и размещается информация о названии строительной организации, ведущей работы, номера телефонов ответственных лиц. В местах переходов людей через траншеи устраиваются мостики с поручнями с освещением в ночное время.

  - Для принятия необходимых мер по предупреждению повреждений действующих подземных сооружений лица, ответственные за производство работ, обязаны заблаговременно сообщить о начале работ организациям, имеющим в районе работ подземные сооружения, и установить совместно с ними точное расположение существующих коммуникаций и сетей.

  - Лица, ответственные за производство работ, совместно с представителями организаций, указанных в разрешении, уточняют на месте расположение подземных сооружений и принимают меры, обеспечивающие их полную сохранность. При этом представитель организации, имеющей в районе работ подземные сооружения, обязан проконтролировать наличие у производителя работ ордера и соблюдение требований, изложенных в приложении.

  - Во время выполнения работ ответственное лицо обязано находиться на месте строительства, иметь при себе ордер, утвержденный проект и предоставлять их по требованию лиц, уполномоченных производить контроль за производством работ.

  - При выполнении земляных работ механизмами лицо, ответственное за производство работ, обязано вручить машинисту землеройной машины схему производства работ механизированным способом, показать на месте границы работ и расположение действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена, о чем сделать запись в специальном журнале работ.

  - При обнаружении на месте производства работ подземных сооружений, не указанных в проекте, на место должны быть вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти сооруженщ;. Одновременно должны быть приняты меры к защите сооружений от повреждений. Если защиту обеспечить невозможно, работы должны быть приостановлены до получения проектного решения. Собственник неучтенной коммуникации возмещает убытки, связанные с простоем в производстве работ, включая упущенную выгоду.

  - Места пересечения разрытиями существующих газопроводов, электрических кабелей и других коммуникаций, как и места, где существующие подземные сооружения попадают в призму обрушения, должны обозначаться указателями (забитыми в грунт стержнями с табличками "газ", "кабель" и пр.).

  - Разрытия в местах пересечений вновь строящихся сооружений с действующими газопроводами, электрокабелями должны производиться под наблюдением лица, ответственного за производство работ, и представителя эксплуатирующей организации, которые на месте определяют границы разрытия вручную.

  - Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 метра, при применении клин-бабы и аналогичных механизмов на расстоянии ближе 5 метров от существующих коммуникаций, сооружений. Работы на этих участках должны производиться вручную.

  - При приближении к линиям подземных сооружений: газопроводам, электрокабелям, кабелям телефонной связи и радиофикации, напорным трубопроводам и пр. - ближе 1 м пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями...) запрещается. Разработка грунта в этих случаях допускается только при помощи лопат без резких ударов.

  - Запрещается:

- заваливать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев подземных сооружений, водосточные решетки, лотки, кюветы. Должна быть обеспечена их защита и доступ к колодцам;,

- открывать крышки колодцев, опускаться в колодцы и коллекторы без разрешения организации, эксплуатирующей данное сооружение;

- откачивать воду на полотно автодорог, тротуаров и в колодцы фекальной канализации. Водоотвод из траншей, котлованов в ливневую канализацию допустим при обустройстве отстойника у слива насоса для осаждения песка.

  - Грунты, применяемые для обратной засыпки траншей, котлованов, должны соответствовать грунтам, предусмотренным рабочим проектом. ,

  - Засыпка грунта в траншеи, котлованы производится послойно с уплотнением каждого слоя. Толщина отсыпаемого слоя определяется в зависимости от структурного состава грунта и применяемых уплотняющих механизмов и оборудования, рекомендуемых СНиП.

  - Если разрытие сделано на усовершенствованном покрытии или усовершенствованное покрытие будет устраиваться вслед за прокладкой подземных сооружений, засыпка траншей и котлованов должна производиться песчаными грунтами в летних условиях и талыми песчаными грунтами в зимних условиях. При разрытии на неусовершенствованном покрытии или вне покрытий (дорог, тротуаров) засыпка может производиться местными грунтами в летних условиях и талыми песчаными грунтами в зимних условиях.

  - В зимних условиях восстановление автодорожного покрытия производится щебнем по методу расклинки с последующим переустройством в теплое время года на капитальный тип покрытия.

  - Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.

  - При производстве работ по засыпке траншей, котлованов и восстановлению конструкций дорожных одежд следует выполнять все предусмотренные ГОСТ виды контроля за качеством, влажностью, структурой, уплотнением грунта, толщиной и качеством щебеночной подушки и асфальтового покрытия с отражением в соответствующей документации. Перед началом работ по восстановлению автодорожны? покрытий актируется приемка готового грунтового основания.

Исполнительная производственно-техническая документация хранится ; производителя работ.

  - Разрушенные при производстве работ асфальтовые покрытия благоустройство восстанавливаются в сроки, указанные в ордере. 3 несвоевременное окончание работ по укладке подземных сооружений восстановление асфальтовых покрытий, благоустройства, а также • повреждение существующих сооружений и коммуникаций ответственное' несет заказчик.

  - Восстановление усовершенствованного покрытия дорог, тротуаров, площадей производится специализированной дорожно-ремонтной  организацией по фактически сложившимся ценам на момент восстановления  за счет средств заказчика.

  - Засыпка поврежденных участков подземных коммуникаций и

сооружений категорически запрещается.

5 ПРИЕМКА УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПОД ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОСЛЕ ИХ ОКОНЧАНИЯ

- По окончании земляных работ заказчик обязан сдать ордер в администрацию поселения или специально уполномоченный ею орган с уведомлением об окончании работ. Временем окончания работ считается письменное уведомление об окончании работ.

- Администрация поселения или уполномоченный ею орган обеспечивает приемку земельного участка в течение 3-х дней после предоставления заказчиком уведомления об окончании работ на строительном объекте, подписанного руководителем юридического лица или физическим лицом.

- Заказчик освобождается от ответственности по восстановлению разрушенного благоустройства после приемки участка, предоставленного для производства земляных работ.

- Приемка земельного участка после проведения земляных работ допускается только при наличии исполнительных чертежей.

6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ В СЕТЯХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- Руководители организаций - владельцы подземных коммуникаций и сооружений, на которых произошло повреждение (авария), или организации, эксплуатирующие данное сооружение, обязаны безотлагательно оповестить о случившемся дежурного диспетчера администрации поселения, принять необходимые меры к ликвидации возникшей аварии (назначить ответственное за производство работ должностное лицо или договориться о проведении аварийно-восстановительных работ).

- Руководитель (должностное лицо) организации, приступившей к устранению аварии, перед началом производства работ должен сообщить ГИБДД, организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные коммуникации и сооружения, принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения, ограждению места проведения работ, сохранении: памятников истории и культуры, оформить в течение суток ордер нг аварийно-восстановительное производство земляных работ.

- Сроки восстановления автодорог и объектов благоустройства npt проведении аварийно-восстановительных работ определены ГОСТ Р 50597

93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения".

- Ликвидация аварий, не требующих немедленного восстановления, производится после оформления ордера на общих основаниях в порядке, установленном настоящим Положением.

- Каждый случай повреждения подземных сооружений фиксируется актом при участии заинтересованных сторон. В акте указываются причины повреждения, конкретные виновники, характер, место, время происшествия, сроки восстановления повреждения.

- Расходы по ликвидации аварий и возмещению материального ущерба несет лицо, допустившее аварию.

- Ответственность за сохранность не зарегистрированных в установленном порядке подземных коммуникаций несет их владелец.

7. ЛИКВИДАЦИЯ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

7.1. Подземные сооружения, отключенные от действующей коммуникационной сети (ввиду их ветхости, внедрения рациональных технических решений и пр.), должны быть извлечены из грунта. При значительной стоимости работ по извлечению недействующих подземных сооружений и коммуникаций допускается сохранение их в грунте при согласовании с органами архитектуры и выполнении условий:

а)	колодцы, камеры должны быть разработаны на глубину не менее 1 метра, засыпаны песком с тщательным уплотнением. Оборудование демонтировано;

б)	выходные и входные отверстия трубопроводов диаметром 600 мм и более должны быть заделаны.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- Юридические, физические лица, производящие земляные работы, обслуживающие подземные коммуникации и сооружения, выдающие разрешения на проведение земляных работ, виновные в нарушении настоящего Положения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области.

- Материальный ущерб подлежит возмещению виновными лицами в добровольном порядке, при наличии разногласий - в судебном порядке. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством независимо от привлечения лица, виновного в нарушении настоящего Положения, к административной или уголовной ответственности.

- Администрация поселения или специально уполномоченный ею орган вправе выдавать предписания производителям земляных работ, не выполняющим требований ордера в части восстановления дорожных покрытий, тротуаров, элементов благоустройства, обращаться в суды с исками и т.д.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

9.1. Контроль над производством земляных работ осуществляют: администрации Рождественского сельского поселения или специально уполномоченный ими орган, выдавший ордер на производство земляных работ, владельцы подземных коммуникаций и сооружений.

10. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение о производстве земляных работ на территории Рождественского сельского поселения вступает в силу с момента официального опубликования.

Приложение№3 к решению

Совета Рождественского

сельского поселения от 01.09.2011г. N17

Ордер N ___3__

на право производства земляных работ на территории_ трасса кабельных линий связи на участке г. Приволжск- с. Рождествено                                                            ___                                         (название населенного пункта)

Выдан представителю ОАО «Ростелеком» Балдову И.И.

Разрешается производство работ капитальный ремонт КЛС на участке г. Приволжск-Рождествено                                                    по адресу:_____________________________________________________________________________ по утвержденному проекту,  разработанному    ОАО «Ростелеком»	                                                      Условия работ:                                                                                                                                                            1. Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем ордере, и в строгом соответствии с Положением о производстве земляных работ в черте населенных пунктов Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района.                                         2. До начала земляных работ во избежание повреждения существующих подземных сооружений должны быть вызваны представители организаций, указанных в приложении.                                3.Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена в течение 24 часов по окончании засыпки места разрытия.                                                                                                                                   4. Никаких изменений и отступлений от утвержденного проекта не допускается.                                    5. Настоящий ордер и чертеж иметь всегда на месте работы для предъявления инспектирующим лицам.                                                                                                                                                                Особые условия работ:______________________________________________________________	 Я,_Халов Сергей Владимирович_____________________________________________________,                                                  (Ф.И.О. лица, ответственного за производство работ)

обязуюсь соблюдать Положение о производстве земляных работ в черте населенных пунктов Рождественского сельского поселения, все указанные выше условия и в срок, установленный в ордере, по окончании работ предъявить участок, на котором производились работы, комиссии. Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями и проектной документацией.

За невыполнение обязательства по настоящему ордеру несу установленную законодательством ответственность.

"	" '______________	2011__ г.

(дата)	(подпись) (расшифровка подписи)

Адрес организации:

N телефона

Домашний адрес ответственного за работы:

N телефона

Производство работ разрешено с «_____»	20__ г. по «____» ________	20___ г.                               с восстановлением разрушений и благоустройством.                                                                              Срок действия ордера продлен до:	                                                                       Должность уполномоченного сотрудника                                                                                         органа, выдавшего ордер)	_____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) «_____»_______________	200____ г.

М.П.