АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 15.12.2011 Г.                                                                            № 97

Об утверждении программы  « Комплексное благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2012-2015 г.г

1. Утвердить программу  « Комплексное благоустройство территории Рождественского сельского поселения на 2012-2015 г.г(прилагается).

Глава администрации:                                        Н.В. Нагорнова

.УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Рождественского сельского поселения

сот 15.12.2011 № 97

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

" Комплексное благоустройство территории

Рождественского сельского поселения " 2012 -2015г.г.

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа Рождественского сельского поселения «Комплексного благоустройства территории Рождественского сельского поселения» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Координатор программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Цели программы | - комплексное решение проблемы обеспечения потребности Рождественского сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям; |
|  | - повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы . |
|  | - повышение уровня развития эргономики инфраструктуры Рождественского сельского поселения; |
|  | - повышение уровня комфортности пребывания на территории населенных пунктов Рождественского сельского поселения. |
|  | - повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории |
| Задачи программы | - проведение комплексной оценки территории населенных пунктов, расположенных на территории Рождественского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории округа. |
|  | - выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых. |
|  | - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории Рождественского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей поселения. |
|  | - осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Рождественского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 годы |
| Исполнитель программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Источники финансирования программы: | Областной бюджет; Бюджет Рождественского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшению внешнего вида территории Рождественского сельского поселения; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшению условий проживания граждан; - снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций; - повышению комфортности дорог и улиц сельского поселения |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Совет Рождественского сельского поселения |
| Финансовый контроль за целевым использованием средств | Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на администрацию Рождественского сельского поселения. |

Введение

Ведомственная целевая программа «Комплексного благоустройства территории Рождественского сельского поселения, рассчитанная на период 2012-2015 годы (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории Рождественского сельского поселения  на период до 2015 года.

Разработка и реализация Программы позволяет комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Рождественского сельского поселения  и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории Рождественского сельского поселения  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

Концепция стратегии социально-экономического развития Рождественского сельского поселения  на долгосрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала округа, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельского поселения  и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства,  расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры на территории поселения, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории именно сельского поселения :

- развитие дорожной сети не соответствует темпам автомобилизации;

- физический и моральный износ существующего жилого фонда, передаваемого Рождественскому сельскому поселению ;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

- не обеспечена связь по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- Высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории поселения. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия,  пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории поселения, достигает 40 – 50 %..

- Кроме природных факторов износу объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия со стороны граждан, пребывающих на территорию поселения в течении всего года.

- Отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципальных образований в рамках целевых федеральных и региональных программ развития.

- Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных актах вандализма.

- Недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения  нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала округа и эффективного обслуживания экономики и населения округа, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Комплексное благоустройство территории Рождественского сельского поселения , относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы поселения и повышения уровня жизни его жителей.

Основные цели программы могут быть определены следующими дефинициями:

- создание эстетичного вида населенных пунктов поселения;

- обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории сельского поселения ;

- повышению доступности территории поселения и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;

- улучшения экологической обстановки на территории поселения;

- создание комфортной среды проживания в населенных  пунктах, расположенных на территории сельского поселения ;

- приведение дорог сельского поселения  в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы сельского поселения . Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

- Проведение комплексной оценки территории населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения  на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения.

- Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых.

- Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории сельского поселения  с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей округа

- Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения .

Способы реализации Программы отражены в следующих разделах:

Капитальные ремонты в муниципальном жилом фонде

Муниципальный жилой фонд сельского поселения  составляет 122 многоквартирных жилых домов. Общая площадь жилищного фонда сельского поселения  составляет 9,7 тыс.кв.м. Программой предусмотрены следующие ремонтно-восстановительные  работы в жилом фонде:

- во всех многоквартирных домах жилого фонда сельского поселения   будут установлены системы учета ХВС -100%,электроэнергии-100%

Капитальные ремонты объектов коммунального хозяйства

В системе коммунального водоснабжения-водоотведения существует ряд проблем, которые требуют скорейшего разрешения. Так в летние и жаркие периоды времени особенно остро  стоит вопрос  о недостаточном водоснабжении жителей сельского поселения . Кроме того, утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают до 30 % от поданной в сеть воды.  Существуют также проблемы, которые влияют на качественное водоснабжение - это большой износ сети водоснабжения до 65%, сооружений водоснабжения до 45%. Ремонт колодцев: 2013 год – ул. с. Рождествено Центральная, 2014 г. – д. Селиверстово, 2015 г. д. Федорище.

Благоустройство

Имеющиеся объекты благоустройства,  расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Реконструкция и ремонт имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

В рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения  на 2012-2015 годы»  планируется    проведение комплексного благоустройства населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством придомовых территорий, расширением дорог для парковки автомобилей, установкой ограждений.

Реконструкция, ремонт и содержание дорожной сети

Общая площадь сети муниципальных автодорог и пешеходных дорожек сельского поселения  составляет 160,8кв.м

В 2012-2015 году планируется провести капитальный ремонт 9600кв.м дорог местного значения, 500 кв.м пешеходных дорожек и тротуаров в  таких населенных пунктах поселения как с. Рождествено, Сараево,  д. Федорище, Ковалево, Благинино, Селиверстово, Драчево, Грязки, Щербинино

Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения  составляет 26,8 км. К концу 2015 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения достигнет 60%.

Реконструкция, ремонт и содержание уличного освещения и энергоснабжение

Основными поставщиками электроэнергии  населению, учреждениям и предприятиям сельского поселения  являются ООО «Ивэнергосбыт»

Протяженность линий наружного освещения муниципальной собственности поселения составляет 25 км.. В настоящее время освещено 73% всей территории населенных пунктов сельского поселения . В 2012-2015 годах будут проведены работы по дополнительному освещению (д. Федорище, д. Ковалево, с. Рождествено, ул. Олимпийская, ул. Молодежная)

За годы реализации мероприятий комплексной программы социально-экономического развития сельского поселения  будет отремонтировано 15  км и  построено более 5 км  сетей уличного освещения.

В целях экономии электроэнергии при освещении населенных пунктов поселения будут использоваться менее мощные энергосберегающие лампы, при этом их светоотдача увеличивается.

|  |  | Ведомственная целевая программа "Комплексное благоустройство территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельского поселения " 2012-2015 г.г. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование разделов целевой программы |  | 2012 (тыс. руб.) | 2013 (тыс. руб.) | 2014 (тыс. руб.) | 2015 (тыс. руб.) |
| 1 | Благоустройство |  | 138,8 | 330,7 | 389,5 | 400,0 |
| 2 | Реконструкция, ремонт и содержание дорожной сети |  | 1057,88 | 10172,00 | 10200,00 | 10200,00 |
| 3 | Реконструкция, ремонт и содержание уличного освещения и энергоснабжение |  | 89,50 | 130,00 | 140,00 | 150,00 |
|  | ВСЕГО |  | 1372,38 | 10632,7 | 10729,5 | 1075000 |

|  |  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населённый пункт |  | Вид работ | Стоимость (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012г.. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | Рождественское сельское поселение |  | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз ТБО и КГМ | 30,0 | 30,0 | 40,00 | 50,00 |  |
| 2 | Рождественское сельское поселение |  | Окос травы на территории и содержание газонов | 20,00 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 3 | Рождественское сельское поселение |  | Уборка и уход за территорией, зон отдыха и вдоль дорог | 20,00 | 20,0 | 30,00 | 40,00 |  |
| 4 | Рождественское сельское поселение |  | Отлов безнадзорных животных | - | 20,0 | 20,00 | 20,00 |  |
| 5 | Рождественское сельское поселение |  | Ремонт братских захоронений и памятников | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 6 | Рождественское сельское поселение |  | Обрезка деревьев | 13,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |  |
| Всего |  |  |  | 133,0 | 170,0 | 220,0 | 300,0 |  |

|  | Благоустройство дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование населенного пункта | Вид работ |  | Объемы финансирования (т.руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012г. |  | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| 1 |  | С. Рождествено | Ремонт дороги с. Рождествено, ул.Полевая | 83,24 |  | - | - | 90,0 |
| 2 |  | д. Щербинино | Ремонт дороги д.Щербинино | 99,49 |  | - | 100,0 | - |
| 3 |  | с. Сараево | Ремонт дороги с. Сараево | 99,81 |  | - | 100,0 | - |
| 4 |  | С. Рождествено | Ремонт дороги с.Рождествено ул. Центральная | 99,97 |  | 397,58 | - | - |
| 5 |  | Д. Федорище | Ремонт дороги д.Федорище | 99,18 |  | - | 90,0 | 90,0 |
| 6 |  | С. Рождествено | Ремонт дворовых территорий при многоквартирных домах | 500,00 |  | 70,0 | - | - |
| 7 |  | Д. Федорище | Ремонт дворовых территорий при многоквартирных домах | - |  | 150,00 | - | 350,0 |
| 8 |  | С. Сараево | Ремонт дворовых территорий при многоквартирных домах |  |  | 120.0 | 350,0 |  |
| 9 |  | С. Рождествено | Ремонт дороги с. Рождествено, ул.Олимпийская | - |  | - | - | 300,0 |
| 10 |  | С. Рождествено | Ремонт дороги с. Рождествено, ул.Молодежная | - |  | - | 100,0 | 90,0 |
| 11 |  | С. Рождествено | Ремонт дороги с. Рождествено, ул.Спортивная | - |  | - | 90,0 | 80,0 |
| Всего |  |  |  | 981,69 |  | 737,58 | 830,00 | 1000,0 |

|  |  | Реконструкция, ремонт, содержание уличного освещения и энергоснабжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населённого пункта |  | Вид работ | Объёмы финансирования тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Рождественское сельское поселение |  | Оплата электроэнергии | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рождественское сельское поселение |  | ТО и содержание электросетей уличного освещения | 50,00 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 4 | Д. Федорище |  | Дополнительное освещение | - | 100,0 | - | - |
| 5 | Д. Ковалево |  | Дополнительное освещение |  | - | 100,0 |  |
| 6 | С. Рождествено |  | Дополнительное освещение Ул. Олимпийская |  |  |  | 100,00 |
| Всего |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 260,0 | 170,0 |

3.  Организация управления программой и контроль за ее реализацией.

Организация управления и текущий контроль за реализацией программы осуществляет администрации сельского поселения .Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансово – экономическое отдел администрации сельского поселения  и Приволжского муниципального района.

4. Показатели оценки эффективности реализации программы.

Реализация программы приведет к:

- улучшению внешнего вида сельского поселения ;

- улучшению качества дорог в соответствии с необходимыми требованиями;

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- улучшение инфраструктуры поселения;

- повышению комфортности и улучшению условий проживания граждан.

Глава администрации:                                                   Н.В. Нагорнова

- Телефонная связь

- Телефоны экстренных служб