**Администрация Рождественского сельского поселения**

**Приволжского муниципального района Ивановской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 04.04.2025 № 15**

**« О проведении месячника по благоустройству на территории Рождественского сельского поселения»**

В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 12.04.2006г. № 315-р « О мерах по улучшению благоустройства и санитарного содержания поселений и городских округов Ивановской области», руководствуясь правилами по благоустройству Рождественского сельского поселения, утвержденными решением Совета Рождественского сельского поселения от 27.03.2020г. ,в редакции решения от 09.11.2020г. № 37, администрация Рождественского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести на территории Рождественского сельского поселения с 05.04.2025г. по 05.05.2025г. месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов поселения.

2. Разработать план мероприятий по участию в месячнике по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Рождественского сельского поселения.

3. Провести разъяснительную и организационную работу с руководителями предприятий , организаций, учреждений и населением о необходимости проведения месячника по уборке и благоустройству территории поселения и участия в его проведении.

4.Организовать работу трудовых коллективов :

- по санитарной очистке закрепленных территорий с обязательным вывозом мусора;

- по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в черте населенных пунктов поселения;

- по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях;

- по ремонту дорог ;

- по приведению в порядок памятников воинам, памятных баннеров…

- по посадке деревьев и кустарников.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рождественского сельского поселения: Н.В. Нагорнова

Приложение 2

к постановлению администрации

Рождественского сельского поселения

от 04.04.2025 года № 15

**П Л А Н**

**мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Рождественского сельского поселения в апреле - мае 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение | Исполнитель |
| 1. | Провести субботники по уборке придомовых территорий населенных пунктов Рождественского сельского поселения | 18.04.25, | Заместитель главы администрации Е.С.Круглова ., инспектор Смирнова Е.В. | Население, работники учреждений поселения |
| 2. | Провести уборку прилегающих территорий предприятий, организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории поселения | до 01.05.  2025 г. | Руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели | Работники предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, |
| 3. | Провести уборку придомовых территорий во всех сельских населенных пунктах поселения | Весь период | Депутаты, старосты деревень | Частные домовладельцы |
| 4. | Провести работы по ремонту (покраске) оборудования детских игровых площадок в с. Рождествено, с. Сараево, д. Федорище | до 01.05.  2025 г. | Круглова Е.С. | Население, депутаты Рождественского сельского поселения |
| 5. | Провести работу по санитарной уборке территории около памятных мест в. д. Селиверстово, д. Михалево. | до  01.05.  2025 г. | Инспектор администрации Рождественского сельского поселения Смирнова Е.В. Работники МКУК Рождественского сельского поселения | Сотрудники администрации, работники МКУК, педагоги и учащиеся МКОУ Рождественская ОШ . |
| 6. | Провести работу по санитарной уборке территории и ремонту памятников(по необходимости) павшим в с. Рождествено, с. Сараево, д. Федорище, д. Благинино. | до  01.05.  2025 г. | Инспектор администрации Смирнова Е.В., директор МКОУ Рождественская ОШ  Смирнова Е.В. | Население, учащиеся и педагоги МКОУ Рождественская ОШ,  сотрудники администрации |
| 7. | Организовать санитарную уборку около бесхозных и разрушенных домов в населенных пунктах поселения и территории около них. | до  01.05.  2025 г. | Инспектор администрации Смирнова Е.В., директор МКОУ Рождественская ОШ Смирнова Е.В.  Директор МКУК Рождественского сельского поселения Сазанова И.И. | Население, работники учреждений Рождественского сельского поселения, население. |
| 8. | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских населенных пунктов | Весь период | Зам главы администрации Круглова Е.С., руководители учреждений, инспектор администрации Рождественского сельского поселения | Население, старосты деревень, работники учреждений поселения |
| 9. | Администрации поселения обеспечить своевременный вывоз мусора с территории поселения | Весь период | Заместитель главы администрации Круглова Е.С. | Администрация и Совет Рождественского сельского поселения |
| 10. | Организовать и провести работу по благоустройству и озеленению территории поселения | до  05.05.  2025 г. | Директор МККУ Рождественского поселения Сазанова И.И, директор МКОУ Рождественская ОШ Смирнова Е.В., инспектор администрации Смирнова Е.В. | Администрация поселения, Совет,  Сотрудники МКУк поселения, работники и учащиеся МКОУ Рождественская ОШ, население |

Приложение № 2 от постановлению

администрации № 15 от 4.04.2025г.

**Перечень территорий , закрепленных за учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности , на территории Рождественского сельского поселения**

**1.Администрация Рождественского сельского поселения:**

Территория около учреждения, обочины дорог от выезда из с. Рождествено до.д. Федорище, территория около пустующих домов.

**2. МКУК Рождественского сельского поселения:**

Территория около учреждений и прилегающая территория до дорог, территория детских площадок, обочины дорог от д. Федорище до Вичугской трассы., территория около пустующих домов( по согласованию).

**3. МКОУ Рождественская ОШ:**

Территория около учреждения, прилегающая территория до дорог, территория с. Рождествено. памятные места., площадки для отдыха., территория около пустующих домов.,обочина дороги до выезда из с. Рождествено(по согласованию)

**4. ФАП с. Рождествено:**

Территория около учреждения , прилегающая территория до дорог, обочины дороги с. Рождествено, до д. Грязки( до моста),территория около пустующих домов.( по согласованию)

**5. Детский сад «Колокольчик»**

Территория около учреждения, прилегающая территория до дорог, обочины дорог от остановки автобуса до сеннного навеса.

**6. Почта России**

Территория около учреждения, прилегающая территория до дорог. Обочины дорог от остановки на ул. Молодежная до второго поворота на кладбище.

**7. Библиотеки**

Территория около учреждений, прилегающая территория до дорог и соседних строений, территория бывшего магазина райпо, обочины дорог от сенного навеса до Вичугской трассы.

**8. ФАП д.Федорище**

Территория около учреждения, прилегающая территория до дорог и ½ территориии до соседних зданий.

**9. ИП. Э.Адамян**

Территория около объектов ,находящихся в собственности, на территории д. Федорище.